# Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI

## 1. Identificação

- Órgão: Secretaria da Casa Civil

- Unidade responsável: Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC

- Revisão: anual ou quando houver mudança relevante de contexto.

## 2. Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI, da Casa Civil e dos órgãos que utilizam seu suporte e assessoramento em assuntos administrativos de Tecnologia da Informação e Comunicação, especialmente o Gabinete do Governador, é o instrumento de planejamento que orienta a atuação do DTIC, alinhando tecnologia, governança, segurança da informação e objetivos institucionais. O PDTI estrutura o portfólio de iniciativas, estabelece prioridades e métricas, e consolida o conjunto de normativas internas de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC. O PDTI observa o planejamento e a governança do Estado, nos termos do Sistema de Governança e Gestão de TIC.

## 3. Base legal e normativa

O PDTI observa:

- Política de Segurança da Informação do Estado (diretrizes mínimas e obrigatórias, e alinhamento ao planejamento de TIC);

- Sistema de Governança e Gestão de TIC (papéis e instâncias, e acompanhamento de planos);

- Instrução Normativa sobre o Plano de Continuidade de TIC (critérios de criticidade, responsabilidades e prazos); e

- Demais normas aplicáveis citadas na Política de Segurança à Informação do Estado (acesso à informação, classificação e proteção de dados pessoais).

## 4. Escopo do PDTI

O PDTI abrange:

- planejamento e gestão de serviços de TIC sob responsabilidade do DTIC;

- governança, processos e normativos internos de TIC;

- segurança da informação e proteção de dados como eixo transversal;

- continuidade e resiliência de serviços; e

- inovação e uso responsável de tecnologias emergentes.

## 5. Metodologia e premissas

- planejamento orientado a serviços e riscos; e

- priorização baseada em criticidade, impacto e conformidade normativa.

## 6. Contexto institucional e direcionadores

A Casa Civil opera com informações sensíveis, processos de governo e serviços que demandam elevada disponibilidade, rastreabilidade e conformidade. A Política de Segurança da Informação do Estado determina que custos de segurança sejam compatíveis com o valor dos ativos a proteger e com o risco de incidentes, e requer alinhamento ao planejamento estratégico e ao Plano Diretor de TIC.

## 7. Diagnóstico da situação atual

As informações relativas ao diagnóstico da situação atual da Tecnologia da Informação e Comunicação, incluindo inventário de serviços e sistemas, infraestrutura, ferramentas utilizadas, contratos, serviços e demandas, bem como a maturidade de processos, serão disponibilizadas e mantidas atualizadas na página institucional do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, observadas as diretrizes de transparência e de segurança da informação.

## 8. Riscos e vulnerabilidades

A Política de Segurança da Informação do Estado estabelece que a gestão de vulnerabilidades e de riscos compreende identificação, priorização, protocolos e monitoria, integrados à gestão de incidentes.

## 9. Objetivos estratégicos de TIC (2026–2028)

- Alinhamento institucional: garantir que serviços e iniciativas de TIC suportem as prioridades da Casa Civil e Gabinete do Governador;

- Governança e padronização: fortalecer processos, normativos e métricas de TIC;

- Segurança e conformidade: cumprir PSI e diretrizes estaduais, reduzindo riscos de incidentes;

- Continuidade e resiliência: implementar e manter planos de continuidade conforme IN estadual;

- Eficiência e qualidade: melhorar tempo de resposta, previsibilidade e satisfação do usuário; e

- Inovação responsável: adotar tecnologias emergentes com segurança e governança.

## 10. Governança e modelo de gestão

O DTIC atua como unidade executora e articuladora das ações de TIC e segurança, integrando-se ao Sistema de Governança e Gestão de TIC, com observância de fluxos e instâncias, quando aplicáveis.

## 11. Portfólio de serviços de TIC

O DTIC manterá Catálogo de Serviços (Instrução Normativa específica), com:

- descrição do serviço;

- canal e forma de solicitação;

- responsabilidade (DTIC / unidade demandante / fornecedor);

- nível de serviço (SLA/OLAs quando aplicável); e

- critérios de priorização.

## 12. Segurança da Informação e proteção de dados

A Segurança da Informação e a proteção de dados, como eixo transversal, será operacionalizada por:

- PSI (Portaria);

- conjunto de INs do DTIC;

- registro de eventos e gestão de incidentes; e

- gestão de riscos e vulnerabilidades integradas.

## 13. Continuidade e resiliência

A Casa Civil, abarcando os órgãos que utilizam seu assessoramento em assuntos administrativos de Tecnologia da Informação e Comunicação, tal como o Gabinete do Governador, elaborará e manterá o Plano de Continuidade de TIC, observando:

- classificação de criticidade por impacto (interno/externo/social) e escala T0–T4;

- responsabilidades de gestor de TIC, dirigentes, gestores e usuários; e

- procedimentos de elaboração, revisão e transparência anual.

## 14. Tecnologias emergentes e inovação

A adoção de tecnologias emergentes, incluindo IA, deverá:

- observar as diretrizes internas (IN‑DTIC);

- respeitar a segurança da informação e proteção de dados; e

- ser registrada no portfólio e avaliada quanto a risco.

## 15. Plano de iniciativas

- Eixo Governança: implantação e atualização do catálogo de serviços, e padronização de mudanças;

- Eixo Segurança: implantação de Instruções Normativas, capacitação, reforço de controles de acesso;

- Eixo Continuidade: classificação de criticidade e elaboração de planos T0/T1;

- Eixo Eficiência: melhoria do atendimento, base de conhecimento, automações; e

- Eixo Inovação: diretriz de IA e pilotos controlados.

## 16. Indicadores (KPI)

- quantidade proporcional de serviços catalogados e com responsáveis definidos;

- tempo médio de atendimento por categoria;

- quantidade de incidentes registrados por severidade; e

- quantidade proporcional de sistemas classificados quanto à criticidade e com plano de continuidade.

## 17. Comunicação, transparência e capacitação

A Política de Segurança da Informação do Estado prevê disponibilização das políticas e materiais de capacitação, incluindo trilhas para usuários e lideranças.

## 18. Revisão e governança do PDTI

- revisão anual;

- relatório anual de execução (iniciativas, indicadores, riscos e melhorias); e

- encaminhamentos a instâncias estaduais, quando aplicáveis, conforme fluxos de governança.

## 19. Órgãos e departamentos responsáveis pelas ações previstas

Para garantir a execução e a governança das iniciativas propostas, as responsabilidades ficam distribuídas da seguinte forma:

- Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação – DTIC: atua como a unidade executora, articuladora e principal responsável pelo planejamento, gestão, segurança da informação e implementação do portfólio de serviços e iniciativas de TIC; e

- Chefias da Casa Civil e do Gabinete do Governador: instâncias de direção superior responsáveis por validar as diretrizes estratégicas, apoiar o cumprimento das metas institucionais e assegurar o alinhamento com a governança do Estado.

## 20. Resultados esperados

A implementação das iniciativas deste PDTI tem por objetivo alcançar os seguintes resultados estratégicos até o final do ciclo atual, em 2028:

- Total Transparência e Controle: consolidação e atualização permanente do inventário de sistemas, ferramentas, infraestrutura e contratos;

- Padronização e Eficiência Operacional: redução do tempo médio de atendimento ao usuário e formalização de cem por cento dos serviços prestados por meio do Catálogo de Serviços (IN-DTIC);

- Elevação da Segurança da Informação: mitigação de riscos de incidentes cibernéticos e conformidade integral com a Política de Segurança da Informação e Comunicação – PSI, instituída por meio da Instrução Normativa nº 1/2026 da Secretaria da Casa Civil;

- Garantia de Continuidade do Negócio: implementação de planos de continuidade validados para todos os sistemas críticos (classificações T0 e T1), minimizando impactos em caso de falhas; e

- Inovação com Governança: adoção segura e regulamentada de tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial, por meio de pilotos controlados e diretrizes internas específicas.

## 21. Prazos para realização das ações

Considerando o horizonte do plano (período 2026-2028), os prazos estimados para a execução dos eixos das iniciativas são os seguintes:

Curto Prazo (até o fim de 2027):

- implantação e atualização do Catálogo de Serviços e definição de responsáveis;

- publicação das Instruções Normativas (INs) prioritárias de Segurança da Informação e início das trilhas de capacitação para usuários e lideranças; e

- padronização dos processos de gestão de mudanças de TIC e automação de rotinas de atendimento para ganho de eficiência.

Médio e Longo Prazo (até o fim de 2028 / recorrente):

- conclusão da classificação de criticidade dos sistemas e elaboração dos planos de continuidade para as escalas T0 e T1;

- execução dos primeiros pilotos controlados com tecnologias emergentes;

- elaboração da diretriz interna para uso de Inteligência Artificial (IN-DTIC); e

- monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho (KPIs), como tempo de atendimento e severidade de incidentes;

- realização da revisão do PDTI, conforme necessidade; e

- criação de diretrizes para o uso de novas tecnologias.